FORMATO N° 02

CONTROL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

X

Pasantía 					                 Ayudante de Cátedra

Práctica pre profesional no remunerada                            Ayudante de Investigación

Servicio a la comunidad

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO: Pregrado S-I ABR 26 – AGO 26

- DATOS GENERALES:

DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre: Eduardo David García Romero

Nº de Cédula: 1754708798	ID: L00413397

Teléfonos: 0983339952	E- Mail: edgarcia9@espe.edu.ec

- ACTIVIDADES REALIZADAS:

| FECHA | ACTIVIDADES REALIZADAS | NÚMERO DE HORAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/3/2026 | Inducción al proyecto y a la empresa | 6 | Ninguna |
| 3/3/2026 | Investigación del problema y contexto sobre el portal de firmas y la inclusión del chatbot | 6 | Ninguna |
| 4/3/2026 | Levantamiento de requerimientos del chatbot “Martina” | 6 | Ninguna |
| 5/3/2026 | Recepción de requerimientos para el chatbot “Martina” | 6 | Ninguna |
| 6/3/2026 | Validación y análisis de funcionalidades para el chatbot “Martina” | 6 | Ninguna |
| 9/3/2026 | Capacitación de la implementación del servidor de prueba y evaluación de tecnologías a usar | 6 | Ninguna |
| 10/3/2026 | Pruebas de workflows dentro de N8N | 6 | Ninguna |
| 11/3/2026 | Diseño de arquitectura general para el chat bot | 6 | Ninguna |
| 12/3/2026 | Pruebas de respuesta y consumo de tokens con Ollama | 6 | Ninguna |
| 13/3/2026 | Evaluación de costos y consumo de tokens con Gemini | 6 | Ninguna |
| 16/3/2026 | Pruebas de embedding usando modelos de DeepSeek | 6 | Ninguna |
| 17/3/2026 | Pruebas dentro del servidor de AWS | 6 | Ninguna |
| 18/3/2026 | Investigación y diseño de la primera arquitectura de prueba para el chat bot | 6 | Ninguna |
| 19/3/2026 | Diseño de arquitecturas de prueba general para el chat bot y la base de datos | 6 | Ninguna |
| 20/3/2026 | Desarrollo de interacción usuario-bot | 6 | Ninguna |
| 23/3/2026 | Desarrollo del sistema RAG V-0.1 | 6 | Ninguna |
| 24/3/2026 | Desarrollo del sistema RAG V-0.2 | 6 | Ninguna |
| 25/3/2026 | Desarrollo del sistema RAG V-0.3 | 6 | Ninguna |
| 26/3/2026 | Implementación final del sistema RAG e inicio de desarrollo del guardado del historial | 6 | Ninguna |
| 27/3/2026 | Prueba y corrección de almacenamiento de información en base al ID del historial | 6 | Ninguna |
| 30/3/2026 | Desarrollo de extracción de información de cédulas mediante OCR V-0.1 | 6 | Ninguna |
| 31/3/2026 | Actualización de extracción de información mediante OCR V-0.2 | 6 | Ninguna |
| 1/4/2026 | Actualización final del workflow de extracción con OCR V-0.3 | 6 | Ninguna |
| 2/4/2026 | Inicio de implementación de herramienta de comunicación Cliente-Asesor V-0.1 | 6 | Ninguna |
| 3/4/2026 | Desarrollo de herramienta Cliente-Asesor | 6 | Ninguna |
| 6/4/2026 | Desarrollo del primer workflow Cliente – Asesor V-0.1 | 6 | Ninguna |
| 7/4/2026 | Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.2 | 6 | Ninguna |
| 8/4/2026 | Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.3 | 6 | Ninguna |
| 9/4/2026 | Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.4 | 6 | Ninguna |
| 10/4/2026 | Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.5 | 6 | Ninguna |
| 13/4/2026 | Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.6 | 6 | Ninguna |
| 14/4/2026 | Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.7 | 6 | Ninguna |
| 15/4/2026 | Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.8 | 6 | Ninguna |
| 16/4/2026 | Desarrollo de la herramienta Cliente – Asesor V-0.9 | 6 | Ninguna |
| 17/4/2026 | Integración de la herramienta Cliente – Asesor con el chat bot “Martina” | 6 | Ninguna |
| 20/4/2026 | Pruebas de funcionamiento general del Chat Bot “Martina” | 6 | Ninguna |
| 21/4/2026 | Despliegue y producción de la plataforma de firmas electrónicas y el chat bot “Martina” en conjunto | 6 | Ninguna |
| 22/4/2026 | Verificación de funcionamiento de la plataforma y el chat bot | 6 | Ninguna |
| 23/4/2026 | Actualización de la herramienta Cliente – Asesor V-0.1.0 | 6 | Ninguna |
| 24/4/2026 | Actualización de herramienta Cliente – Asesor V-0.1.2 | 6 | Ninguna |
| 27/4/2026 | Introducción a SuiteCRM | 6 | Ninguna |
| 28/4/2026 | Introducción a Mautic | 6 | Ninguna |
| 29/4/2026 | Investigación de integración API entre SaciERP y SuiteCRM | 6 | Ninguna |
| 30/4/2026 | Actualización del chat bot “Martina” V-0.1 | 6 | Ninguna |
| TOTAL DE HORAS DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES: |  | 264 |  |

- RECOMENDACIONES:

Se recomienda ampliamente avanzar con actualizaciones progresivas para el chat bot “Martina” en función de poderlo hacer más escalables y predominar una automatización completa del portal de firmas, lo que ayudara ampliamente al menejo de las compras y emisiones de cada firma electrónica, así como brindar información y procesos de asesoramiento mediante el agente de IA utilizado en conjunto con el asesor humano de la plataforma.

- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Tutor(a) Empresarial / Institucional/ Representante de la Comunidad

Nombres y apellidos: Kevin Donato Calvopiña Carpio

CC: 1721288221

Estudiante

Nombres y apellidos: Eduardo David García Romero

CC: 1754708798

Tutor(a) Académico

Nombres y apellidos: Jenny Alexandra Robalino Ruiz

CC:1802102101

De preferencia,  consigne firma y sello del Tutor Empresarial para que el formato tenga validez. Si es una ayudantía de cátedra o de investigación no aplica la firma del Tutor Empresarial /Institucional/ Comunidad.